MANDÁTNA ZMLUVA

č. 10/2021-ÚP

uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Článok I.

Zmluvné strany

- Mandant :    Obec :  Radatice

Sídlo :  Radatice 105, 082 42 Bzenov

Štatutárny zástupca: Mgr. Gabriela Viazanková, starostka obce

IČO :  00327662

DIČ:   2020543283

Bankové spojenie :   Prima banka Slovensko, a. s. , č. ú. 0456829001/5600

IBAN : SK57 5600 0000 0004 5682 9001

a

2.    Mandatár:    STANIM, s. r. o.

Sídlo : Šindliar č. 138, 082 36

Zapísaná v obchodnom registri OS Prešov, odd. Sro, vl.Č. 18743/P

Štatutárny orgán :Ing. Stanislav Imrich, konateľ

IČO :  36791822

DIČ :  2022405033

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. č.ú. 885 1313001/5600

IBAN : SK13 5600 0000 0088 5131 3001

Článok  II.

Predmet plnenia

Mandatár sa zaväzuje, že v rámci výkonu územnoplánovacích činností vykoná za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre mandanta v jeho mene a na jeho účet obstarávanie  aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie –Zmien a doplnkov č. 1 ÚPN-O Radatice  (ďalej „ ZaD č. 1 ÚPN-O) v tomto rozsahu:

2.1  Zabezpečenie spracovania návrhu ZaD č. 1  ÚPN-O, dohľad nad jeho spracovaním a jeho

Prerokovanie

2.2. Príprava podkladov na schválenie ZaD č. 1  ÚPN-O

2.3. Záverečné práce po schválení ZaD č. 1 ÚPN-O

V celkovej cene tejto ponuky nie sú zahrnuté preukázateľné náklady na poštovné, spojené s doručovaním oznámení, kopírovaním dokumentov a príprava ďalších podkladov vyplývajúcich zo zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie .

Článok  III.

Čas plnenia

3.1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu článku II. tejto zmluvy po celú dobu prípravy,

spracovania až schválenia ZaD č. 1 ÚPN-O s termínom začatia činnosti od podpisu tejto zmluvy

a ukončenia do 90 dní od schválenia dokumentácie ÚPN-O. V priebehu obstarania sa bude riadiť

nasledovnými termínmi:

- spracovanie pokynov  na prípravu Návrhu ZaD č. 1 ÚPN-O , príprava oznámení na prerokovanie  a ich doručenie  mandantovi  do 2 týždňov od  odovzdania  návrhu spracovateľom  mandantovi  a informácii mandatára

- vyhodnotenie doručených pripomienok  z obce  do 4 týždňov po skončení lehoty na prerokovanie , prípadne po skončení predĺženej lehoty

- priebežne podľa potreby budú riešené otázky, ktoré vyplynú zo stanovísk

- zabezpečenie osobitných súhlasov po vydodaní prepracovaného materiálu do 2 mesiacov

- odovzdanie podkladov na schválenie do 1 týždňa od obdŕžania posúdenia podľa § 25 stavebného zákona

- spracovanie pokynov na spracovanie čistopisu územnoplánovacej dokumentácie  prác do 7 dní od schválenia dokumentácie v OcZ

- celkové ukončenie prác do 90 dní po schválení dokumentácie v OcZ

3.2. Mandant sa zaväzuje vytvoriť podmienky na to, aby mandatár mohol činnosti v rozsahu čl. II. tejto

zmluvy riadne a včas splniť, za uvedené činnosti zaplatiť mandatárovi odplatu v dohodnutej

výške a v termínoch platby a uhradiť náklady nevyhnutne vynaložené pri zabezpečovaní činnosti,

ak tieto náklady nie sú zahrnuté v odplate.

3.3. Čas plnenia zo strany mandatára je závislý od riadneho a včasného spolupôsobenia mandanta

dohodnutého v tejto zmluve a spracovateľa dokumentácie.

Článok  IV.

Odplata

4.1. Objednávateľ zaplatí vykonávateľovi odplatu za činnosti v rozsahu čl. II. tejto zmluvy 480.- Eur.

4.2. Výška odplaty je v zmysle § 2 zák. č. 18/1996 Z. z. dohodnutou cenou.

4.3. Okrem dohodnutej odplaty uhradí mandant mandatárovi náklady, ktoré účelne vynaložil pri plnení

svojho záväzku (napr. správne poplatky, úhrada spoplatnených podkladov).

4.4. V prípade, že bude zastavená alebo prerušená obstarávateľská činnosť z dôvodov, ktoré nebudú

na strane mandatára, má mandatár nárok na úhradu za vykonané činnosti a vynaložené výdavky

nabehnutých nákladov.

Článok  V.

Platobné podmienky

5.1.  Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v čl. IV. tejto zmluvy na základe faktúry

mandatára v jednotlivých etapách:

- po ukončení prerokovania ZaD č. 1 ÚPN-O a podaní žiadosti o preskúmaní čiastku 300,- Eur

- po preskúmaní návrhu ÚPN-O Okresným úradom Prešov, odborom výstavby a bytovej politiky - § 25 stavebného zákona po odovzdaní všetkých písomností a zaslaní registračného listu príslušnému po schválení ÚPN v obecnom zastupiteľstve 180,- Eur

5.2. Lehota splatnosti faktúr je 15 dní od doručenia.

Článok  VI.

Plnomocenstvo

6.1. Mandant, inak orgán územného plánovania, resp. obstarávateľ, ktoré zabezpečuje obstarávanie

územného plánu obce – vo vzťahu k tretej strane, udeľuje týmto mandatárovi písomnú plnú moc,

aby podľa § 13 v nadväznosti na § 566 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. konal pri

zabezpečovaní činností v rozsahu čl. II. tejto zmluvy ako jeho zástupca a odborne spôsobilá

osoba podľa § 2a stavebného zákona č. 50/1976 Zb., a aby ho zastupoval pri zabezpečovaní

obstarávania  ZaD č. 1 ÚPN-O podľa jednotlivých ustanovení stavebného zákona a v konaní

s inými orgánmi, fyzickými a právnickými osobami.

6.2. Mandatár bude voči tretím stranám vystupovať ako splnomocnený zástupca obstarávateľa

a konať v jeho mene a na účet mandanta.

6.3. Úkony takto uskutočnené zaväzujú mandanta v plnom rozsahu.

6.4. Toto plnomocenstvo končí uplynutím času plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy.

Článok VII.

Ostatné ustanovenia

7.1. Mandatár bude informovať mandanta o stave obstarávania a ním zabezpečovaných činnosti na

poradách a odosielaním kópii dôležitej úradnej a inej korešpondencie (stanoviská, zápis

z rokovaní a iné).

7.2. Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa čl. II tejto zmluvy postupovať s odbornou

starostlivosťou. Svoju činnosť bude mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta

a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených pracovníkov zmluvných strán a v súlade

s vyjadreniami a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.

7.3. Ak dohody uzatvorené podľa bodu 7.2. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku

musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je podkladom pre

vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

7.4. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy, Je

odborne spôsobilou osobou na vykonávanie týchto činností zapísanou v registri odborne

spôsobilých osôb na MDVaRR SR pod reg. č. 293.

7.5. V rámci svojho spolupôsobenia sa mandant zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne potrebnom na

vyzvanie poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, vyjadrení

a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie

poskytne mandatárovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dohodnú strany

v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré nemôže mandant zaobstarať vlastnými silami.

Článok  VIII.

Záverečné ustanovenia

8.1. Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený

druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť

písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho

prejavila.

8.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

8.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte.

8.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 15

dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana,

ktorá ho podala.

8.5. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá mandant a jedno

mandatár.

V Radaticiach  dňa 15.3.2021

Mandant:                   					      Mandatár:

.......................................................                            	     .....................................................

Mgr. Gabriela Viazanková                                                             Ing. Stanislav Imrich

starostka obce                                                                                      konateľ